Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 11.12.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 8:20–10:30 : Liste funzionanti (aggiunto la possibilità di vedere i giochi delle liste).  10:30-11:35: Documentazione liste e qualche testCase.  12:30-14:00: Finita la gestione delle immagini null, aggiunto messaggi per l’utente e migliorato l’interfaccia.  14:00-15:45: Documentazione e testcase. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo in ritardo, per fare le liste ho dovuto saltare diverse cose |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la documentazione ,i testcase , mettere il database sul server e se avanza tempo commentare il codice e arricchire schede informative. |