Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 20.11.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 10:20-10:45: Finito di documentare le attività dell’ultima volta  10:45-11:35: Rifatto il codice per le label.  12:30-13:35: Eventi funzionanti per le label  13:35-15:45: Continuando schede dei giochi |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Se cerco una parola e provo a cliccare sul gioco trovato mi fa vedere quelli vecchi |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo leggermente in ritardo, sarei stato più veloce a fare un sito web. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Risolvere il bug e finire le schede informative. |